厦门理工学院-履历系统

项目二期工作量

|  |  |
| --- | --- |
| 文档编号：IV08 | 生效日期：2013/1/20 |
| 密级： I级 | 版本：1.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **需求项目** | **单位: 小时** |
| **管理员方面** | |
| 自定义老师类别(比如:指导类,教学类,辅导类等等) | 4 |
| 教师组类别管理(手动划分老师所属类别) | 3 |
| 指定哪些类别的老师组负责安排企业方面的工作 | 3 |
| 学生成绩以Excel的方式导入本系统.  如果需要做的话,需要提excel文档;其他中要**学号, 年级, 班级,科目成绩和科目老师的唯一编码**(这样家长就可以通过这个给老师发送站内信), | 6 |
| **学生方面** | |
| 1, 学生登入后台之后仅且可以创建一个家长帐号 | 3 |
| 2, 学生可以查看自己应聘的企业答复及通知情况(比如: 企业将此学生拉入第二面试阶段(其中阶段中会有描述:面试的时间, 地点)等等) | 5 |
| **企业方面** | |
| 企业的自定义邮件模板管理(邀请信模板,第二阶段的面试模板等等) | 5 |
| 自定义面试流程**模板**解决方案管理(**模板里面包含多个流程**)   1. **新增**:定义流程模板的各个步骤(名称,描述及相关附件,进度状态)   (流程中将会有一个拉**黑标记操作**(表示在此流程被淘汰))   1. **编辑**: 模板的流程 2. **删除**: 模板及模板的流程 | 10  流程式:用户体验会比较好  (流程式比较麻烦点) |
| 面试流程**模板应用**管理(**可能会采用图形流程向导的方式进行**.)  (这是个列表;也就是企业可以分批创建不同的面试流程模板应用 如:  2012-01-01为第一批流程应用, 2012-06-01为第二流程应用等等)   1. **新增**:企业可以创建面试流程模板应用实例的信息(如:第一批), 可以查看这批里面哪些人员面试到了哪些步骤   **(新增的时候; 系统弹出指导组老师列表(该老师由管理后台决定); 企业可以邀请由哪个老师来负责这次的流程)**   1. **查看/编辑** 修改应聘人员所在的流程(如: A学生通过第一流程面试之后,将他拉到第二流程) 2. 指定的老师帮助安排面试之后,企业人员可以对老师的服务态度进行评分,(以后学校可能可以根据此进行考核等等) | 24  (流程式比较麻烦点) |
| 应聘人员的流程位置发生变化后,企业点击保存时,系统将对应学生及老师发送邮件,以告知相关事宜(比如: 通知老师安排笔试等等) | 2 |
| **教师方面** | |
| 确认是否应邀去帮助企业安排面试工作等等(发送站内信及邮件通知) | 3 |
| 查看自己需要去安排的面试的学生列表及自己需要做的事情. | 4 |
| 安排完面试流程的事宜之后, 老师可以对这次的安排工作进行提交评论,（如:哪些人没有过来,对学生的考评结果评分,还有更改状态等等） | 5 |
| **家长方面** | |
| 编辑个人基本信息 | 2 |
| 查看孩子的全部信息(包括应聘记录等等) | 5 |
| 给孩子的老师发送站内信 | 4 |
| 给自己小孩发送站内信 | 2 |
| 查看其他学生的公开信息 | 3 |
| **系统方面** |  |
| 系统站内信息功能(学生,家长,企业,管理员之间的站内信的交互) | 12 |
| 美工 | 暂时不算了 |
| **测试** | 10 |
| **总共小时数** | 115小时 |
|  | 60/小时 |

工作量貌似很不好压缩了. 其中就流程(向导型)的那个比较麻烦,这些工作具体细节做好了,工作量可能要比这些要多. 你参考参考.