|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作项 | 状态 | 工时 | 描述 |
| 学生=>企业岗位列表(新增) | 完成 | 16小时 | 1, 职位申请  2, 职位推荐申请  3, 岗位查询  4, 企业岗位查询 |
| 学生=>导师推荐列表(新增) | 完成 | 3小时 | 查看导师给我推荐的职位信息 |
| 学生=>应聘管理(调整) | 完成 | 2小时 |  |
|  |  |  |  |
| 教师=>邀请推荐列表 | 完成 | 12小时 | 1, 学生申请该老师进行岗位推荐  2, 老师查看邀请推荐的学生列表  3, 老师进行推荐并添加推荐备注 |
| 教师=>岗位列表 | 完成 | 6小时 | 1, 将多名学生推荐给企业的某个岗位  2, 查看岗位信息  3, 查看该老师推荐给某个岗位的学生列表 |
|  |  |  |  |
| 企业=>教师推荐列表 | 完成 | 3小时 | 查看教师推荐的学生列表 |
| 企业=>站内信模板 | 完成 | 6小时 | 1, 面试失败模板  2, 邀请面试模板  3, 请求职位模板(暂时没用)  4, 面试通过模板  5, 简历查阅 |
| 服务=>职位申请自动转化 | 完成 | 5小时 | 学生申请推荐之后,申请会首先到老师那边. 如果老师在1天内推荐到企业的话,则就会有一条职位推荐申请到企业.否则, 如果老师没有拒绝的话,则系统自动将其转化成一条普通的职位申请转到企业申请列表中. |
|  |  |  |  |
| 前台=>被录用列表 | 完成 | 4小时 |  |
|  |  |  |  |
| 架构升级改造 | 完成 | 16天 | 免费 |
| 性能优化,事务处理 | 完成 | 16小时 |  |
| 其他处理 | 完成 | 8小时 |  |
| 以上为10月13号之前 | | | |
|  |  |  |  |